## Slide 1
RummiArena
프로젝트 종료 보고서
루미큐브 기반 멀티 LLM 전략 실험 플랫폼
프로젝트 기간: 2026-03-08 ~ 2026-05-10 (63일)
팀 구성: 에이전트 13명 | 커밋 750+ | 테스트 2,462건
작성: 애벌레 (프로젝트 오너) | 2026-05-10

## Slide 2
목 차
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
1
프로젝트 개요 및 팀 구성
2
시스템 아키텍처 및 기술 스택
3
개발 여정 — Sprint 1~7 + 핫픽스
4
AI 대전 실험 결과 (LLM 비교)
5
UI 아키텍처 — pendingStore SSOT
6
게임룰 SSOT — 77개 룰 체계
7
품질 · 보안 · CI/CD
8
운영 환경 및 동시접속 분석
9
기술 부채 및 향후 과제
10
프로젝트 최종 성과 및 마무리

## Slide 3
프로젝트 개요
RummiArena — 루미큐브 기반 멀티 LLM 전략 실험 플랫폼
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
목적
• 루미큐브 게임 환경에서
• GPT, Claude, DeepSeek,
• Ollama(LLaMA) 등 다양한
• LLM의 전략 능력을
• 비교·실험하는 플랫폼
범위
• Human + AI 혼합 2~4인
• 실시간 멀티플레이 대전
• 웹 기반 게임 UI + 관리자
• K8s 기반 운영 환경
• 63일 / Sprint 7 + 핫픽스
성과
• 커밋 750+ | 문서 110+
• 테스트 2,462건 통과
• AI 최고 place rate 33.3%
• LLaMA 로컬 모델 25.6%
• CI/CD 17/17 ALL GREEN

## Slide 4
팀 구성 — 에이전트 13명
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
애벌레
프로젝트 오너
pm
프로젝트 매니저
architect
시스템 설계
go-dev
게임서버 (Go)
node-dev
AI 어댑터 (NestJS)
frontend-dev
프론트엔드 (Next.js)
frontend-dev-opus
프론트 페어코딩
devops
K8s/CI/CD
qa
테스트 품질관리
security
보안 엔지니어
ai-engineer
LLM 프롬프트
game-analyst
게임룰 SSOT
designer
UI/UX 설계

## Slide 5
시스템 아키텍처
5개 서비스 + Redis + PostgreSQL — Kubernetes 운영
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
👤 사용자 (Browser)
👤 관리자 (Browser)
Frontend (Next.js)
Admin Panel (Next.js)
Game Server
Go / gin gorilla/ws GORM Game Engine
AI Adapter
NestJS TypeScript Rate Limit
GPT-5-mini (OpenAI)
DeepSeek V4-Pro
Claude Sonnet 4
Ollama LLaMA 3B
GPT-5-mini (OpenAI)
DeepSeek V4-Pro
Claude Sonnet 4
Ollama LLaMA 3B
Redis 7 (게임 상태)
PostgreSQL 16 (영속 데이터)
Istio Service Mesh
ArgoCD (GitOps)
K8s (Docker Desktop) | Namespace: rummikub | 7개 서비스 Running | Helm 차트 5개
■ 핵심 설계 원칙
1. LLM 신뢰 금지
LLM 응답은 반드시 Game
Engine이 유효성 검증.
Invalid → 재시도 3회
→ 강제 드로우
2. AI Adapter 분리
모든 LLM은 동일한
MoveRequest/Response
인터페이스로 통신.
모델 교체 가능.
3. Stateless 서버
게임 상태 = Redis.
Pod 재시작에도 게임
상태 유지.
4. GitOps
GitHub(SSOT) →
GitLab(mirror) →
ArgoCD → K8s 배포.

## Slide 6
기술 스택
Frontend · Backend · AI · Infra · Quality
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
Frontend
• Next.js (React 18)
• TailwindCSS
• dnd-kit (드래그앤드롭)
• Framer Motion (애니메이션)
• next-auth (Google OAuth)
Backend
• Go / gin + gorilla/ws
• GORM (PostgreSQL)
• NestJS / TypeScript
• Redis 7 (Pub/Sub)
• JWT 인증 미들웨어
AI / LLM
• OpenAI gpt-5-mini
• Claude Sonnet 4 (thinking)
• DeepSeek V4-Pro (thinking)
• Ollama qwen2.5:3b (로컬)
• 프롬프트 v1~v9 진화
Infra / CI
• Docker Desktop K8s
• Helm 3 + ArgoCD
• GitLab CI (17 stages)
• Istio Service Mesh
• Trivy + SonarQube

## Slide 7
개발 여정 — 63일 스프린트 타임라인
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
S1
기반 구축
03-08
~03-24
S2
AI 캐릭터
03-25
~04-04
S3
OAuth/WS
04-05
~04-14
S4
보안 P0
04-15
~04-22
S5
Rate Limit
04-23
~04-30
S6
재배치 UI
05-01
~05-07
S7
마라톤
04-25
~05-04
HF
핫픽스
05-01
~05-10
750+ 커밋
110+ 문서
2,462 테스트
CI/CD 17/17
LLM 4종 실험

## Slide 8
Sprint 1~4 — 기반 구축부터 보안 강화까지
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
Sprint 1 (03-08~03-24) 기반 구축
• Game Engine 핵심 (그룹/런 검증, 초기 용융, 조커)
• REST API + WebSocket 구현
• K8s 5개 서비스 첫 배포 (Helm)
• JWT fail-fast, CVE 7건 수정
Sprint 2 (03-25~04-04) AI 캐릭터 + ELO
• AI 캐릭터 6종 × 3난이도 설계
• Turn Orchestrator + ELO 랭킹 시스템
• 관리자 대시보드 + 연습 모드
• 첫 LLM 프롬프트 v1 실험
Sprint 3 (04-05~04-14) OAuth + WS 재연결
• Google OAuth 2.0 K8s 통합
• WebSocket 재연결 + Redis Session
• Redis Timer 기반 턴 타임아웃
• Istio Service Mesh 도입 (game-server + ai-adapter)
Sprint 4 (04-15~04-22) 보안 P0 + DeepSeek
• 보안 5건: SQL injection, XSS, Admin API 인증
• WebSocket 인증 검증, dev-login 차단
• DeepSeek V4-Pro 통합 (23.1% place rate)
• 비용 한도: 일일 $20 / 시간당 $5

## Slide 9
Sprint 5~7 + 핫픽스 — 고도화·마라톤·실측 완료
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
Sprint 5 (04-23~04-30) Rate Limit + CI
• Rate Limiting: REST Sliding Window / WS Fixed Window
• CI/CD 17/17 ALL GREEN 달성
• DeepSeek N=3 실험: 23.1% 확정
• 플레이테스트 88.6% 통과
Sprint 6 (05-01~05-07) 재배치 UI
• dnd-kit 드래그앤드롭 도입
• 재배치 4유형 UI 구현 (손→보드, 보드→보드 등)
• Agent Teams 13명 체제 본격화
• 핫픽스 4건 처리
Sprint 7 (04-25~05-04) 마라톤 마감
• pendingStore SSOT 아키텍처 (38개 파일, 13개 필드 제거)
• 게임룰 SSOT 71→77개 룰 확정
• SEC-A/B/C 완료 (govulncheck 25→0건)
• Phase D: 8.5 Story Point × 1.5시간 달성
핫픽스 세션 (05-01~05-10) 실측 완료
• BUG-CONFIRM-001: confirmBusy 영구 잠금 수정
• LLaMA v8(15.8%) → v9(25.6%) place rate 달성
• V-22 단독 승리 룰, 로비 ELO API 연동
• Jest 659 / AI Adapter 637 PASS 최종 확인

## Slide 10
AI 대전 실험 결과 — LLM 4종 비교
place rate = 턴당 실제 타일 배치 성공 비율
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
33.3%
GPT gpt-5-mini
v2 프롬프트 $0.10/1M
31.9%
DeepSeek V4-Pro
thinking 모드 $0.039/게임
25.6%
Ollama LLaMA 3B
로컬 CPU 무료
20.0%
Claude Sonnet 4
thinking 모드 $1.11/게임
핵심 발견: Thinking 모드가 필수 — V4-Flash(비thinking) 0% vs V4-Pro(thinking) 31.9%
비용 대비 성능: DeepSeek $0.039/게임 vs Claude $1.11/게임 (28배 차이, 성능 비슷) | LLaMA 로컬 무료 25.6%
■ 실험 조건
N=3 self-play
(게임 3회 평균)
■ 평가 지표
• place rate:
턴당 배치 성공률
• fallback:
엔진 거부 후
강제 드로우
■ GPT v2 고정 이유
v4 프롬프트 실험 결과
reasoning_tokens
-25% 감소(Cohen d
=-1.46). 내부 RLHF가
외부 지시를 무시.
■ LLaMA 목표
v10에서 30%+ 도전
(ERR_NO_RACK_TILE
수정 시 가능 전망)

## Slide 11
LLaMA(Ollama) 프롬프트 진화 — v6→v9
3B 파라미터 CPU 추론 모델에게 루미큐브를 가르친 8주
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
v6
단순 질의
0%
모델이 단 한 번도 타일을 배치 안 함
v7
배치 판단 추가
~5%
낮은 성공률 개선 방향 탐색 중
v8
사전 계산 전략
15.8%
가능한 조합 목록화 → 선택 방식 도입
v9
ERR 방어+조커
25.6%
ERR_NO_RACK_TILE 방어 + 조커 지원 개선
v8 → v9 핵심 변화 (+9.8%p 향상)
• ERR_NO_RACK_TILE 방어: AI가 손패에 없는 타일을 제안할 때 즉시 감지·필터링
• 조커 지원 개선: 조커(JK1/JK2) 포함 조합 제안 능력 향상
• 결과: G1=25.6%(10/39), G2=28.2%(11/39), G3=23.1%(9/39) — 평균 25.6%
• 25초 평균 응답 시간 (CPU 추론, 무료 로컬 실행)
■ 실험 철학
"모델이 이해 못 하는
게 아니라 내가 제대로
물어보지 못한 것"
이 믿음이 v7, v8, v9를
만들었다.
■ v10 GO 조건
• ERR_NO_RACK_TILE
완전 수정
• G1 T73 오류 제거 시
28%+ 가능
• 조커 확장 지원
■ 하드웨어
LG Gram 15Z90R
i7-1360P / RAM 16GB
WSL2 + Docker Desktop
qwen2.5:3b (3B param)
CPU only 추론

## Slide 12
UI 아키텍처 — pendingStore SSOT
Sprint 7 핵심 설계: 38개 파일 영향, 13개 deprecated 필드 제거
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
L4 통신 계층
WebSocket / REST API 서버 ↔ 클라이언트 동기화
L3 도메인 로직
useTurnActions / canConfirmTurn 순수 함수 — 게임 규칙 적용
L2 pendingStore
단일 SSOT — 보드/손패 draft 상태 handleDragEnd 9개 분기 통합
L1 순수 UI
React 컴포넌트 — 상태 구독 표시만, 로직 없음
38개 파일 수정
13개 필드 제거
9개 분기 통합
단일 SSOT
■ 이전 아키텍처 문제
• gameStore + pending
Store 두 곳에 상태 분산
• 동일 데이터 13개 필드
중복 관리
• drag 이벤트 처리 로직
컴포넌트에 혼재
■ pendingStore 개선
• draft 단일 SSOT로
보드+손패 상태 통합
• handleDragEnd 9개
분기를 한 곳에서 처리
• useTurnActions가
pendingStore 기반
순수 함수로 재설계
■ 핵심 원칙
"상태는 한 곳에서만
관리한다"
= pendingStore.draft

## Slide 13
게임룰 SSOT — 77개 룰 체계
55-game-rules-enumeration.md 단일 기준점 — 코드 · 테스트 · UX가 같은 문서를 봄
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
V- 유효성 검증
22개
그룹/런 조건, 초기 용융 30점, 조커 규칙, V-22 단독 승리 룰 등
UR- UI 룰
40개
드래그앤드롭 행동 36개 피드백 색상 규칙 타이머 16개 지점
D- 드로우/패널티
9개
Human=3장, AI=1장 패널티 B안 확정 타임아웃 강제 드로우
INV-무효화
6개
잘못된 배치 무효 ERR_NO_RACK_TILE 재시도 최대 3회
활성 룰
77개
결번 룰
1개 (UR-39 폐기)
행동 매트릭스
21개 행동
상태 머신
12개 상태
UX 매핑
43-rule-ux-sync-ssot
게임룰 SSOT가 없으면 구현이 사양을 추월한다. 77개 룰은 코드와 문서가 같은 언어로 말하게 하는 장치다.

## Slide 14
타임아웃 체인 — 10개 지점 SSOT
부등식 계약: script_ws > gs_ctx > http_client > istio_vs > adapter > llm_vendor
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
script_ws
1070s
E2E 테스트 스크립트
gs_ctx
1060s
Game Server Context
http_client
1060s
HTTP 클라이언트 (Go)
istio_vs
1010s
Istio VirtualService
adapter
1000s
AI Adapter 내부 한도
llm_vendor
~900s
LLM API (모델별 상이)
1070 > 1060 > 1060 > 1010 > 1000 > ~900 → 정상 응답이 fallback으로 오분류되지 않음
2026-04-16 사고: 타임아웃 체인 부등식 위반
• 원인: adapter 내부 한도(700s) < istio_vs(1010s) — 계약 위반
• 증상: LLM이 정상 응답을 반환했지만 adapter가 먼저 타임아웃 → fallback으로 오분류
• 조치: adapter 1000s로 상향, 타임아웃 레지스트리 문서(41번) SSOT 확립
• 교훈: 한 값을 바꿀 때 반드시 10개 지점 전수 체크 (41번 문서 §3+§5)
SSOT: docs/02-design/41-timeout-chain-breakdown.md | ConfigMap: AI_ADAPTER_TIMEOUT_SEC=1000

## Slide 15
품질 지표 — 테스트 2,462건 최종 현황
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
Frontend Jest
659
PASS
Go 단위 테스트
770
PASS
AI Adapter (NestJS)
637
PASS
E2E (Playwright)
396
PASS
총계: 2,462 PASS / 0 FAIL — 63일 전체 기간 FAIL 0건 유지
CI/CD 파이프라인
• GitLab CI 17 stages — ALL GREEN (Pipeline #113+)
• Trivy: Critical/High CVE = 0건 유지
• SonarQube: 3개 프로젝트 Quality Gate PASS
• Kaniko 빌드 → ArgoCD GitOps 자동 배포
• K8s 7개 서비스 Running (rummikub ns)
보안 성과
• SEC-A: Go 1.25.9 + go-redis v9.7.3 (vuln 25→0)
• SEC-B: Rate Limiting 강화
• SEC-C: 인증/인가 완전 분리 (OAuth=identity only)
• JWT fail-fast, dev-login 차단
• Critical/High CVE 63일 내내 0건

## Slide 16
K8s 운영 환경 — 현재 배포 상태
namespace: rummikub | 7개 서비스 Running
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
frontend
rummikub-frontend:lobby-fix-e7222d0
Next.js 게임 UI
RUN
game-server
rummiarena/game-server:day5-8dc0999
Go 게임 엔진 + WS
RUN
ai-adapter
rummiarena/ai-adapter:v9-ollama-place-8631831
NestJS LLM 연동
RUN
ollama
ollama/ollama:latest (qwen2.5:3b PVC)
로컬 LLM
RUN
postgres
postgres:16
영속 데이터 DB
RUN
redis
redis:7-alpine
게임 상태 캐시
RUN
admin
rummiarena/admin:latest
관리자 대시보드
RUN
ConfigMap: AI_ADAPTER_TIMEOUT_SEC=1000 | GAME_MAX_TURNS_LIMIT=200 | Istio VS ai-adapter timeout=1010s

## Slide 17
동시접속 분석 — 100~200명 시나리오
단일 노드(LG Gram) 기준 현실적 한계와 클라우드 확장 방안
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
A
Human Only
200명 가능
• game-server replicas=3
• 방당 2~4명 × 50~100방
• Redis/Postgres 충분
• CPU 병목 없음
B
API LLM 혼합
10게임 동시
• DeepSeek/GPT 100초 블로킹
• 비용 제약: ~$0.4/게임
• 10게임 × 4턴 = 동시 처리
• 40 LLM 호출/시
C
Ollama 로컬
2~3게임 한계
• CPU 단일 스레드 추론
• qwen2.5:3b 25초/턴
• 동시 처리 불가 (큐잉)
• GPU 있으면 10x 향상
D
클라우드(GKE)
$180~280/월
• 3× game-server pods
• GPU node (Ollama)
• 100~200명 안정 지원
• 예상 비용 $180~280/월

## Slide 18
기술 부채 — 미해결 항목 및 향후 과제
프로젝트 종료 시점 식별된 부채 — 다음 버전 착수 시 우선 처리
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
HIGH
SEC-DEBT-001
next-auth v4→v5 이주 미완
frontend-dev
HIGH
SEC-DEBT-003
WebSocket 인증 토큰 갱신 미구현 (만료된 토큰 사용 가능성)
go-dev
MED
SEC-DEBT-004
Admin API Rate Limiting 미적용
node-dev
MED
SEC-DEBT-005
Refresh Token Rotation 미구현
go-dev
LOW
P3-3
DndContext GameRoom 이전 미완
frontend-dev
FUTURE
v10 Ollama
ERR_NO_RACK_TILE 수정 → 30%+ 목표
ai-engineer
식별된 부채는 반드시 타임라인과 처리 계획이 있어야 한다 — '나중에'는 없다

## Slide 19
프로젝트 최종 성과 — 63일의 결산
RummiArena — LLM 전략 실험 플랫폼 | 프로젝트 종료 보고서 2026-05-10
750+
커밋
110+
문서
2,462
테스트 PASS
77
게임룰 SSOT
33.3%
AI 최고 배치율
17/17
CI/CD 스테이지
이 프로젝트가 증명한 것
• 13명의 에이전트가 63일 동안 단일 프로젝트를 완성할 수 있다
• 3B 파라미터 로컬 LLM도 프롬프트 엔지니어링으로 25.6% 배치율을 달성할 수 있다
• 아키텍처 설계가 선행될 때 Phase D처럼 8.5 Story Point를 1.5시간에 처리할 수 있다

## Slide 20
RummiArena 프로젝트 종료
2026-03-08 ~ 2026-05-10 (63일)
13명의 에이전트가 함께 달렸습니다. archinect의 설계력, go-dev의 안정성, frontend-dev의 실행력, qa의 의심, ai-engineer의 끈기, 그리고 모든 팀원의 헌신이 750+ 커밋과 2,462 테스트를 만들었습니다.
"계획은 실행 시작 전까지만 유효하다"
"Merge Gate는 속도를 늦추지 않는다"
"데일리 로그와 세션 로그가 기억을 대체한다"
— pm 최종 회고 中 — RummiArena 2026-05-10